网上竞价文件

项目编号：2024-FZSWJ035-1

项目名称：平潭综合实验区医院家属区1号楼拆除服务项目

采购人：平潭综合实验区医院

福建中实招标有限公司

2024年09月

第一章 网上竞价邀请

福建中实招标有限公司受平潭综合实验区医院的委托，现通过网上竞价的方式选择平潭综合实验区医院家属区1号楼拆除服务项目的成交供应商。现邀请合格的供应商对本项目进行网上竞价。

1.项目编号：2024-FZSWJ035-1

2.项目名称：平潭综合实验区医院家属区1号楼拆除服务项目

3.网上竞价货物（服务、工程）名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第二章 网上竞价内容及要求”。

4.报名及竞价时间安排：

报名开始时间：2024年09月09日08:00:00

报名截止时间：2024年09月11日18:00:00

网上竞价开始时间：2024年09月12日09:00:00

网上竞价截止时间：2024年09月12日11:00:00

5.供应商资格要求

（1）有能力提供本网上竞价文件所述货物、服务和工程的法人、事业单位及其他组织均可能成为合格的供应商；

（2）供应商应提供以下证明材料：

①供应商为独立法人企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；

②参加网上竞价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》；

④单位授权书，格式详见本网上竞价文件第五章。

⑤特定资格要求：供应商具备建设行政主管部门核发有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并执有合格有效的《施工企业安全生产许可证》；供应商提供的拟担任本项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级注册建造师（建筑工程）执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且拟派出项目负责人必须为供应商本企业在岗人员，须提供报名截止时间前6个月（不含报名截止时间的当月）中任一月份供应商为其缴纳社保的证明材料复印件

（3）信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目报名截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目网上竞价活动（网上竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其报名审查不合格。

（4）本项目是否接受联合体竞价：不接受。

注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供相应的证明材料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则报名审核不合格。所有资格证明文件复印件应是清晰的、有效的、完整的，并加盖供应商公章。

6.网上竞价文件售价

网上竞价文件售价0元，在报名期限内，各潜在供应商可直接从采购公告附件中获取网上竞价文件。

7.网上竞价保证金：

本项目网上竞价保证金为0元人民币，网上竞价保证金须以对公转账、支票、汇票等非现金形式提交且应在报名截止时间前到达指定账户，否则报名审核不合格。采购代理机构将以网上竞价保证金收款银行提供的保证金到帐时间为依据进行确认。

网上竞价保证金缴交指定账户：

开 户 名：福建中实招标有限公司

开 户 行：交通银行福州华林支行

账    号：351008040018000752005

8.响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。

9.代理服务费：成交供应商应在领取成交通知书的同时向采购代理人缴纳2000元作为代理服务费。

10.联系方式

采购人：平潭综合实验区医院

地  址：平潭县潭城镇东大街15号

联系人及电话：陈女士/0591-23166676

采购代理机构： 福建中实招标有限公司

地  址： 福建省福州市鼓楼区华林路201号华林大厦10层02室

邮  编：350001

电  话：0591-87767687-8630

项目负责人：陈世宇、黄庆杰、陈晓明

公司网址：http://www.fjzszb.com.cn/

电子邮箱：1079259849@qq.com

11.有关本项目的相关信息（包括网上竞价文件若有修改补充），福建中实招标有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

## 中国政府采购网，网址：www.ccgp.gov.cn；

福建中实招标有限公司官网：网址：http://www.fjzszb.com.cn/

- 网上竞价须知

一、合格的供应商

1.供应商资格要求详见本文件第一章。

2.一个供应商只能提交一个响应文件。存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包项下的网上竞价活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他网上竞价活动。本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：   无    。

二、报名须知

1.供应商应在网上竞价平台（网址：http://www.fjzszb.com.cn/）上进行注册、报名（上传响应文件）、网上竞价等相关操作，具体操作详见网上竞价平台（网址：http://www.fjzszb.com.cn/）。各供应商应按实际网上竞价平台系统要求的进行操作，若因供应商操作不当导致审核不合格或报价无效的，由其自行承担相应后果。

2.供应商须按本文件第五章“第一部分 资格及技术商务部分”格式制作报名审核文件，并在规定的报名截止时间前将经供应商单位负责人或授权代表签名并逐页加盖公章（或骑缝章）后的响应文件扫描件（PDF格式）上传至网上竞价平台，否则报名审核不合格。在报名截止时间前，供应商可对提交的响应文件进行修改，并以网上竞价平台记录的最后一次提交的响应文件为准。代理机构在报名截止时间后、网上竞价开始时间前将对所有已上传的响应文件进行审查。供应商可在网上竞价开始时间前通过平台查询其是否通过审核，如未通过审核，可获悉未通过的具体原因。

3.供应商提交的响应文件符合网上竞价文件要求的（即不存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的）方可在网上竞价时间内参与竞价。若供应商的响应文件存在网上竞价文件中规定无效响应情形的，则报名审核不合格，该供应商将失去竞价资格。网上竞价文件及供应商提交的电子响应文件均具有法律效力。若合格供应商数量不足三家的本次网上竞价活动结束。

4.有下列情形之一的，报名审核不合格，视为无效响应：

（1）不符合本文件第一章“供应商资格要求”的；

（2）不符合本文件第二章“合格的供应商”要求的；

（3）违反网上竞价文件中载明“无效响应”条款的规定。

三、网上竞价规则

1.网上竞价的报价时限为网上竞价开始时间起至网上竞价截止时间止，在此期间内，报名审核通过的供应商可通过网上竞价平台参与网上竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。至网上竞价截止时间止，若提交报价的供应商数量不足三家的，本次网上竞价活动结束。

2.在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，则该供应商的每一次报价金额必须高于自己上一次的报价金额，同时以该供应商提交的最后一次报价作为其最终有效报价。

3.供应商请认真阅读本网上竞价文件和网上竞价公告{包括更正公告(如有的话)和有关附件}的所有条款内容，一经提交系统报价，即视为已知悉并同意本次网上竞价规定的所有条款内容并自行承担因对网上竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果，同时不得在提交报价后以任何理由对网上竞价文件提出质疑，在成交后须按网上竞价文件要求和其响应文件承诺执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。

4.竞价数据以代理机构网上竞价系统记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的网上竞价数据错误或缺失均与采购人和代理机构无关，请各供应商合理安排上传报价文件的时间，以免造成不必要的损失。

四、最终有效报价确认方法

1.供应商在完全满足网上竞价文件要求且报价有效的前提下，最终有效报价最高者为成交候选人，若最高的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

2.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。

3.供应商同意按照网上竞价文件要求提供与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最高报价。

五、网上竞价结果确认

1.采购代理机构应在网上竞价结果产生后两个工作日内将网上竞价结果确认书送采购人确认；

2.采购人在接到网上竞价结果确认书后五个工作日内确认网上竞价结果；

3.网上竞价结果确认后两个工作日内采购代理机构发布结果公告（公告期限为公告发布之日起1个工作日），结果公告发布的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

4.成交公告发布后成交供应商须提供与网上竞价平台中电子响应文件内容相同的纸质响应文件1套正本、1套副本，副本可以是正本的完整复印件。纸质响应文件应包含“第一部分 资格及技术商务部分”和“第二部分 报价部分”，纸质响应文件须逐页加盖公章（或骑缝章）且装订成册。

六、签订合同

1.成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对网上竞价文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

3.若成交供应商的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。

七、如果供应商发生以下任何一种情况时，其网上竞价保证金将被不予退还：

（1）除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的；

（2）成交供应商自动放弃成交资格的；

（3）供应商假借以他人名义参加竞价或者弄虚作假，骗取成交；

（4）国家法律法规以及网上竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。

第三章 网上竞价内容及要求

- 一、项目概述

（一）采购标的一览表

服务类

| 包号 | 品目号 | 服务名称 | 最低限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 平潭综合实验区医院家属区1号楼拆除服务项目 | 21700 |
| 合计(大写)：人民币贰万壹仟柒佰元整 |  |  |  |

## （二）本项目合同包成交候选人数量：1名。

（三）报价说明

本项目为上浮报价。供应商须进行统一的总价报价，各供应商在网上竞价平台上填写合同包报价总价。成交供应商在网上竞价平台中所报的合同包报价总价等同于签订合同的金额。

二、技术和服务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）

1、项目基本情况

1.1财产范围：包括地上建筑物及构筑物，不包括地面及地下设施设备以及其他财产。

1.2规模：宗地面积为269.01㎡，建筑物总建筑面积为821.66㎡。

1.3用途：原用途为宿舍。

1.4建筑结构：平潭综合实验区医院1号楼，为三层石结构建筑物，一层层高约为3.37米，二层层高约为3.99米，三层檐高约2.97米，脊高约4.88米；外墙面为裸石、木制玻璃窗；室内楼地面为地砖、部分为瓷砖铺置，内墙面为涂料粉刷，部分瓷砖贴面，顶棚为普通刷白。

1.5建成年份：建筑物建成于不同年份。

2、拆除及相关服务要求

2.1拆除及相关服务范围：成交供应商负责对采购人所确定的建筑物、构筑物等进行拆除、场地平整。

2.2成交供应商依照国家及地区现行的相关规定，实施拆除工作，拆除全过程必须服从采购人的指导及监督。

2.3成交供应商对建筑物、构筑物的拆除必须符合国家和行业的相关标准，质量不合格的必须按照采购人要求进行返工，返工费用由成交供应商负责，工期不予延长。

2.4成交供应商必须按照规定给施工员工购买相应保险，在服务过程中，做好各项安全保护工作，严格管理，对他们的行为负全责，如有发生劳资纠纷、意外（包括但不限于：生病、伤亡事故等）或违反规定、触犯国家法律等行为，由成交供应商承担全部责任，与采购人无关。因此给采购人造成损失的，成交供应商应承担全部赔偿责任（须提供专项承诺函，格式自拟）

2.5在进行拆除作业过程中，如涉及有关的报批、备案工作的，相关的一切事项由成交供应商负责，成交供应商应依法依规办理，采购人给予协助。

2.6成交供应商须负责保护好拆除作业范围内的公用设施（含水、电、燃气、通讯、排水渠等），以确保相关的设施能正常、安全运行。若施工过程中导致相关设施损坏的，由此产生的一切责任和损失由相关成交供应商承担，对造成的损坏照价赔偿。

2.7成交供应商应文明施工，有责任确保作业范围周边的环境卫生不受影响，保证作业期间的管理工作符合各项管理要求（包括但不限于：环保、城管、交通、安监等）。如因成交供应商施工期间导致各种投诉的，一切相关责任由相关成交供应商承担，因此给采购人造成损失的，成交供应商应承担全部赔偿责任。

2.8成交供应商在施工过程中需根据情况及采购人需要安排机械设备进场施工作业，施工机械的数量及人员配备由采购方根据现场实际情况进行确定，施工过程中引起的一切伤亡事故由成交供应商负责，因施工方误拆等发生的一切损失由成交供应商负责，因此给采购人造成损失的，成交供应商应承担全部赔偿责任。

2.9成交供应商应为所有施工人员配备统一且容易识别的工作证，上岗作业时，所有拆除施工人员进入现场必须佩戴安全帽和佩戴工作证，高空作业人员必须持有高空作业证，空中作业必须系安全带。

2.10成交供应商应具有进行相应拆除工作的资质，保证在拆除作业期间，各项操作规程和技术指标符合国家标准、规范的要求。

2.11采购人向成交供应商提供拆除工程的有关资料与拆除工程涉及区域的建筑及设施分布情况资料。成交供应商必须对被拆除建筑及其周围进行详细勘察，对拆除工作全面规划，编制拆除施工组设计和安全技术措施，经采购人同意后方可施工。

2.12成交供应商在拆除作业，应对作业区及周边进行围挡，并在作业区及周边设置明显的警示牌及其他标识，晚上应设置红色警示灯，以保证行人和车辆的安全；必须严格按照相关法规条文施工作业，注意环保要求，洒水降尘，控制噪声，避免不安全因素发生。

2.13人工拆除主要扬尘环节应有控制措施。

2.14成交供应商拆除施工过程中不能影响周边建筑物，做好一切安全措施，杜绝一切安全事故。

2.15成交供应商拆除施工的机械设备、设施在作业时，必须与相邻建筑物及高压架空线保持安全距离。

2.16成交供应商应无条件服从采购人和有关管理部门的监督。

2.17其他要求：

2.17.1成交供应商未经采购人书面同意，不允许将本项目转让或分包给他人，否则，视为成交供应商违约，采购人有权解除合同，成交供应商应按合同总金额的20%向采购人支付违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，成交供应商应承担全部赔偿责任。

2.17.2成交供应商在合同签订前须将资质登记证明及有关资料报采购人备案。

2.17.3本项目若成交供应商需办理施工相关手续的，由成交供应商负责办理并承担相关费用，采购人提供必要的协助。

2.17.4成交供应商对于拆除工程必须制定生产安全事故应急救援预案。拆除工程施工过程中，当发生重大险情或生产安全事故时，成交供应商应及时启动应急预案排除险情、组织抢救、保护事故现场并立即向采购人报告。

2.17.5建筑垃圾清运服务要求：严格遵守建筑垃圾的运输相关法律规定，垃圾应于工期结束时清运完毕，否则视为成交供应商违约，采购人有权另行委托第三方进行清运，因此造成的全部费用由成交供应商承担，成交供应商应承担因此给采购人造成的全部损失。

3、可回收建筑垃圾：成交供应商对现场资源应尽最大能力进行资源化处置，减少垃圾量。对房屋拆除现场可回收利用的建筑垃圾，由成交供应商进行回收处理；无法再利用或再生利用的生活垃圾、危险废弃物、有毒有害废弃物等，应按照相关法律规定妥善处置。

三、商务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）

1、交付地点：采购人指定地点。

2、交付时间：根据采购人需求完成拆除工作并完成后续的垃圾清理、地面平整等工作。

3、工期：成交供应商应根据采购人的要求，合同签订后在收到采购人进场通知后7个日历日内完成拆除工作并将建筑垃圾妥善处置完毕，并通过采购人验收。

4、交付条件：成交供应商按时完成相关建筑物拆除、场地平整、垃圾清运工作且通过采购人验收，履约过程无违约情况。

5、是否收取履约保证金：是，履约保证金百分比：10%。说明：签订合同前，成交供应商须以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金。履约保证金将在服务期满合同义务已履行完毕且在合同期内未出现违约现象且不存在采购人利益受损的情况下，经成交供应商申请，10个工作日内无息退还。如成交供应商违约，采购人有权不予退还全部履约保证金，若造成采购人经济损失的，采购人有权向成交供应商追偿。

6、是否邀请供应商参与验收：否。

7、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 房屋拆除完毕、垃圾清运完成、地面平整后，经采购人验收无误，视为验收合格。 |

8、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 成交供应商在合同签订后3天内按合同金额向采购人支付合同金额。 |

8.违约责任：

8.1因成交供应商原因造成合同无法按时签订，视为成交供应商违约，成交供应商违约给采购人造成损失的（包括直接损失和间接损失，间接损失包括逾期利益损失等），还应赔偿给采购人造成的一切损失。

8.2在签订合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约，对采购人造成损失的，应赔偿给采购人造成的损失。因成交供应商原因导致采购人解除合同的，成交供应商除应向采购人支付按照合同总价款20％计算的违约金外，造成采购人损失的，成交供应商应予以赔偿。

8.3因成交供应商原因发生质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

8.4因成交供应商原因发生的安全事故，成交供应商应当承担全部责任。除按国家有关安全管理规定执行外，并报相关行政主管部门处罚；同时采购人有权解除合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。若采购人在前述情形中承担了赔偿责任，成交供应商同意赔偿采购人的一切损失，包括但不限于相关的赔偿费用、仲裁费、保全费、鉴定费、公证费、律师费、差旅费等所有费用。

8.5若成交供应商未按照合同约定在规定时间内完成拆除工作或未按照合同约定时间完成履约，则采购人有权在成交供应商逾期后向成交供应商主张违约金，每延期一日，成交供应商须向采购人支付违约金1000元。逾期达到3个工作日，采购人有权解除合同，成交供应商应按合同总价款20%向采购人支付违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，成交供应商应承担全部赔偿责任。

8.6成交供应商履行服务未能满足合同约定或采购人要求的，采购人有权解除合同，成交供应商应按合同总价款20%向采购人支付违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，成交供应商应承担全部赔偿责任。

8.7施工过程中，成交供应商对场地负有管理职责。成交供应商在履行合同过程中给成交供应商、采购人或第三方造成人身或财产损失的，成交供应商应承担全部赔偿责任。

8.8成交供应商违约的，应在收到书面通知书起七日内支付违约金、赔偿金等。

9、不可抗力

9.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

9.2不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

四、其他事项

1、除网上竞价文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但网上竞价文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、本网上竞价文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商签订合同时，由双方协商订立。

3、供应商报价若低于最低限价，则报价无效。

第四章  合同参考文本

第五章  响应文件格式

响应文件编制说明

1.编制要求：供应商应详细阅读网上网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。

2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章或骑缝章。

响应文件

（第一部分  资格及技术商务部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

目  录

1、网上竞价承诺书

2、有效营业执照复印件等证明文件

3、单位授权书

4、网上竞价文件要求的其他资格和技术商务材料

- 1、网上竞价承诺书

致：（采购人或采购代理机构）

根据          项目（项目编号：         ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：

一、本项目网上竞价文件、我公司提交的响应文件对我公司具有同等约束力。

二、我公司确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

三、我公司在参加本次网上竞价活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

四、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我公司承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同包项下的网上竞价活动”的情形。

六、我公司已理解且完全响应本项目网上竞价文件的各项要求。

七、以       方式提供的金额为人民币        元的保证金，已到指定账户。

八、我方获得成交资格后若无法按约定条款履行义务，采购人有权取消我方成交资格，我方完全接受按有关法规对我方的处罚。

九、我方同意提供网上竞价文件要求的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

供应商（全称并加盖供应商公章）：

供应商法定代表人(或供应商代表)签字：

日期：     年    月   日

2、有效营业执照复印件等证明文件

按网上竞价文件第一章要求提供

3、单位授权书

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报名、报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在网上竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

- （以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

供应商代表：       身份证号：       手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。

2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

- 4.特定资格要求（若有）

- 按网上竞价文件第一章要求提供

- 6.供应商需提供的其他材料

- （1）标的说明一览表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 服务名称 | 服务期限 | 规格 | 来源地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”应与第三章《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”）保持一致。

1.2货物类项目：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3服务类项目：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4工程类项目：若网上竞价文件有要求供应商填写工程主材品牌（型号）的，可在“规格”项下填写，否则工程类项目“规格”项下无需填写内容，“来源地”应填写工程承接者的所在地。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

- 网上竞价内容及要求偏离表

供应商名称：（全称加盖单位公章）         项目编号：

| 合同包 | 网上竞价内容及要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

- 如果供应商在响应文件中没有以书面方式对网上竞价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本网上竞价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其竞价保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（3）网上竞价保证金凭证复印件

凭证复印件在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（4）网上竞价文件第三章要求的其他证明材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（5）供应商认为应提交的其他材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

响应文件

（第二部分  报价部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

### 1、报价一览表

## 项目编号：

## 项目名称:

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 服务期限 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：

### 2、货物（服务）分项报价表（若有）

【编制说明】

- 供应商应在网上竞价系统平台中报出项目总价，在网上竞价过程中无需上传分项报价表（若有）。

- 成交供应商的分项报价表（若有）随纸质响应文件提供。

- 本表为货物、服务项目适用。

## 项目编号：

## 项目名称:

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 货物/服务名称 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包总价： |  |  |  |  |  |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：